ПАСПОРТ ПРОЕКТА «GeoPoint»

| Вид проекта | ИТ проект |
| --- | --- |
| Срок проекта | Дата начала: 12.10.2026. |
| Бюджет проекта | 0 тыс. руб. без НДС (учебный проект, платные сервисы не используются) |

- Описание проекта

Предпосылки: Отзывы о заведениях на классических картах не всегда достоверны. Их можно оставить, не побывав на месте, или накрутить. Одновременно люди реже посещают местные заведения, из-за чего малый бизнес теряет выручку. Проект решает обе проблемы: даёт людям стимул выбираться из дома и обеспечивает достоверность отзывов.

Идея и подход: GeoPoint - веб-сервис, где пользователь отмечается в заведении, получает достижения за посещения и может оставить отзыв только после подтверждённого посещения. На основе достижений формируется рейтинг лучших посетителей. Подтверждение посещения выполняется по индивидуальному ключу заведения.

Реализация поэтапная: сначала база заведений нескольких улиц, затем карта с точками, затем отзывы и в последнюю очередь достижения.

Аналоги: Foursquare закрытое приложение, ориентированное на путешественников - берём механику отметок. Яндекс Карты - берём идею системы отзывов. Отличие GeoPoint: ориентация на жителей, которые хотят выбраться из дома, и отзывы только от реально посетивших.

Текущее состояние: Определена идея проекта и выбран технологический стек.

- Цель проекта

Разработать и запустить в тестовую эксплуатацию веб-сервис GeoPoint, объединяющий людей через посещение местных заведений. С картой заведений не менее чем с трёх улиц, отметками посещений, отзывами только от посетивших и системой достижений.

- Выгоды и критерии успешности

Выгоды: Пользователям - повод для живого общения и достоверные отзывы. Заведениям - приток посетителей. Финансовая выгода по завершении проекта не предусмотрена. В перспективе возможна реклама без влияния на рейтинг заведений.

- Объём проекта и результаты

| № | Результаты проекта |
| --- | --- |
| 1. | ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Веб-сервис GeoPoint разработан и запущен в тестовую эксплуатацию |
| 2 | Создана база данных заведений |
| 3 | Реализована карта с точками заведений |
| 4 | Реализована система отзывов |
| 5 | Реализованы отметки по ключу заведения, достижения и рейтинг посетителей |

- Технологический стек

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| База данных | PostgreSQL с расширением PostGIS (хранение координат и поиск заведений рядом) |
| Серверная часть и веб-интерфейс | Python, Django (GeoDjango для работы с картами), шаблоны Django |
| Карта | Leaflet и OpenStreetMap (бесплатно, без ключей API) или российские аналоги по типу RuMap или СДЭК ГИС |
| Подтверждение посещения | Индивидуальный ключ заведения или QR-кода; дополнительно проверка геопозиции средствами PostGIS |
| Авторизация | Встроенная система пользователей Django |
| Развёртывание | Docker Compose |
| Контроль версий | Git, GitHub (код и документация проекта) |

Техническая часть

Требования к системе

Роли пользователей:

- Гость (неавторизованный): может смотреть карту, список мест, их рейтинги и читать отзывы.

- Пользователь (Посетитель): может войти в систему, искать места рядом, отмечаться в них по секретному ключу, QR-коду или геолокации, оставлять отзывы (после отметки), получать достижения и участвовать в рейтинге.

- Администратор: управляет списком мест (добавляет, обновляет), делает и обновляет ключи для мест, проверяет отзывы.

- Владелец заведения: выдаёт ключи пользователям и отмечает их посещения.

Функциональные требования:

- Модуль авторизации и профиля: регистрация, вход и выход через Django. Можно смотреть профиль: историю посещений, достижения и место в рейтинге.

- Модуль карты и заведений: показывает интерактивную карту с отметками мест. Можно посмотреть информацию о месте (название, адрес, рейтинг, отзывы).

- Модуль подтверждения посещений (Check-in): ввод ключа места или сканирование QR-кода. Нельзя отмечаться больше одного раза в день в одном месте.

- Модуль отзывов и оценок: оставить отзыв и оценку (от 1 до 5 звёзд) можно только после отметки в месте. Один человек может оставить один отзыв на одно место.

Модуль достижений и рейтинга: достижения выдаются автоматически после отметки. Есть таблица лидеров по количеству посещений и очков.

Архитектура

Клиентская часть (это всё, что работает в браузере) связывается с серверной частью, чтобы получить данные, авторизоваться, подтвердить посещения и отправить отзывы. Серверная часть держит секретные ключи заведений, проверяет, кто ты (Гость, Посетитель, Владелец или Администратор), следит за тем, чтобы ты не отмечался чаще одного раза в сутки, и даёт доступ к форме отзыва только после подтверждённого посещения.

Для карты используется библиотека Leaflet и тайлы OpenStreetMap (или российские аналоги, такие как RuMap, СДЭК ГИС). Адрес этих тайлов можно настроить, и он не влияет на работу сервера.

При запуске на локальной машине сервисы связываются по именам, PostgreSQL с расширением PostGIS работает на порту 5432 и не должен быть доступен снаружи. Браузер обращается к адресу веб-сервера Django, а для загрузки карты требуется HTTPS-соединение (порт 443) к серверу тайлов OpenStreetMap или RuMap. Точный адрес приложения и порты (например, 8000) зависят от того, как ты настроил запуск.

ER-Диаграмма

Ограничения:

- users.username и users.email уникальны.

- users.total_points >= 0, по умолчанию 0.

- places.secret_key уникален.

- places.owner_id ссылается на users.id.

- Один checkin на (user_id, place_id, checkin_date), не чаще одного раза в сутки.

- Один отзыв на (user_id, place_id), reviews.checkin_id обязателен, ссылается на checkins.

- reviews.rating от 1 до 5.

- achievements.code уникален, achievements.points > 0.

Один achievement на (user_id, achievement_id), составной первичный ключ.

API и маршруты сервера

Базовый префикс для асинхронных запросов карты и клиентских скриптов: /api. Формат обмена данными: JSON (для точек на карте - GeoJSON). Защищённые методы требуют авторизации через встроенную систему сессий Django.

/api — логическая часть пути запроса к веб-серверу Django. Параметры подключения к базе данных PostgreSQL и внутренние секретные настройки сервера в браузер не передаются.

Авторизация

Plaintext

POST /auth/register

POST /auth/login

POST /auth/logout

GET  /auth/me

Карта и заведения

Plaintext

GET  /api/places?street=&category=&search=

GET  /api/places/nearby?lat=...&lon=...&radius=1000

GET  /api/places/{place_id}

POST /admin/places

Публичные методы возвращают список заведений, их координаты для отрисовки маркеров в Leaflet, адрес и средний рейтинг. Секретный индивидуальный ключ заведения (secret_key) в публичных ответах скрыт и никогда не передаётся обычным посетителям.

Подтверждение посещений (Check-in) и управление ключами

Plaintext

POST /api/places/{place_id}/checkin          # {"secret_key": "A7X9K2"}

GET  /api/checkin/qr/{secret_key}            # Быстрая отметка по QR-ссылке

GET  /api/owner/places/{place_id}/key        # Просмотр текущего ключа и QR-кода

POST /api/owner/places/{place_id}/key/rotate # Генерация нового ключа заведения

Методы /api/owner/... доступны только владельцу данного заведения (owner) и администратору (admin). При успешном чекине сервер проверяет совпадение ключа и убеждается, что пользователь ещё не отмечался в этом заведении за текущие сутки.

Отзывы и оценки

Plaintext

GET    /api/places/{place_id}/reviews

POST   /api/places/{place_id}/reviews        # {"rating": 5, "comment": "Отличное место!"}

PATCH  /api/reviews/{review_id}

DELETE /api/reviews/{review_id}

Отправка отзыва (POST) доступна только пользователям, у которых есть подтверждённый чекин в данном заведении. На одну пару пользователь/заведение допускается только один актуальный отзыв.

Пользователи, достижения и рейтинг

Plaintext

GET   /api/users/{username}

PATCH /api/users/me/profile

GET   /api/users/{username}/checkins

GET   /api/users/{username}/achievements

GET   /api/leaderboard?limit=20

После каждого успешного чекина сервер автоматически проверяет условия достижений, начисляет очки и обновляет позицию пользователя в таблице лидеров (/api/leaderboard).

Ошибки

JSON

{"detail": {"code": "CHECKIN_REQUIRED", "message": "Оставить отзыв можно только после подтверждённого посещения заведения"}}

Коды ответов: 400, 401, 403, 404, 409, 422.

- 401 Unauthorized - попытка выполнить отметку или оставить отзыв без входа в аккаунт.

- 403 Forbidden - попытка оставить отзыв без подтверждённого чекина (CHECKIN_REQUIRED) или попытка постороннего пользователя запросить секретный ключ заведения.

- 409 Conflict — попытка отметиться в одном и том же заведении повторно в течение одних суток (ALREADY_CHECKED_IN_TODAY) или оставить второй отзыв на то же заведение.

- 422 Unprocessable Entity - введён неверный индивидуальный ключ заведения (INVALID_SECRET_KEY) или указана оценка вне диапазона от 1 до 5.

Сервер проверяет права доступа и роль пользователя на каждое изменение данных. Индивидуальные ключи заведений хранятся и сверяются только на стороне сервера.