ПАСПОРТ ПРОЕКТА «GeoPoint»

| Вид проекта | ИТ проект |
| --- | --- |
| Срок проекта | Дата начала: 12.10.2026. |
| Бюджет проекта | 0 тыс. руб. без НДС (учебный проект, платные сервисы не используются) |

- Описание проекта

Предпосылки: Отзывы о заведениях на классических картах не всегда достоверны. Их можно оставить, не побывав на месте, или накрутить. Одновременно люди реже посещают местные заведения, из-за чего малый бизнес теряет выручку. Проект решает обе проблемы: даёт людям стимул выбираться из дома и обеспечивает достоверность отзывов.

Идея и подход: GeoPoint - веб-сервис, где пользователь отмечается в заведении, получает достижения за посещения и может оставить отзыв только после подтверждённого посещения. На основе достижений формируется рейтинг лучших посетителей. Подтверждение посещения выполняется по индивидуальному ключу заведения.

Реализация поэтапная: сначала база заведений нескольких улиц, затем карта с точками, затем отзывы и в последнюю очередь достижения.

Аналоги: Foursquare закрытое приложение, ориентированное на путешественников - берём механику отметок. Яндекс Карты - берём идею системы отзывов. Отличие GeoPoint: ориентация на жителей, которые хотят выбраться из дома, и отзывы только от реально посетивших.

Текущее состояние: Определена идея проекта и выбран технологический стек.

- Цель проекта:

Разработать и запустить в тестовую эксплуатацию веб-сервис GeoPoint, объединяющий людей через посещение местных заведений. С картой заведений не менее чем с трёх улиц, отметками посещений, отзывами только от посетивших и системой достижений.

- Выгоды и критерии успешности

Выгоды: Пользователям - повод для живого общения и достоверные отзывы. Заведениям - приток посетителей. Финансовая выгода по завершении проекта не предусмотрена. В перспективе возможна реклама без влияния на рейтинг заведений.

- Объём проекта и результаты

| № | Результаты проекта |
| --- | --- |
| 1. | ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Веб-сервис GeoPoint разработан и запущен в тестовую эксплуатацию |
| 2 | Создана база данных заведений |
| 3 | Реализована карта с точками заведений |
| 4 | Реализована система отзывов |
| 5 | Реализованы отметки по ключу заведения, достижения и рейтинг посетителей |

- Технологический стек

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| База данных | PostgreSQL с расширением PostGIS (хранение координат и поиск заведений рядом) |
| Серверная часть и веб-интерфейс | Python, Django (GeoDjango для работы с картами), шаблоны Django |
| Карта | Leaflet и OpenStreetMap (бесплатно, без ключей API) или российские аналоги по типу RuMap или СДЭК ГИС |
| Подтверждение посещения | Индивидуальный ключ заведения в виде QR-кода; дополнительно проверка геопозиции средствами PostGIS |
| Авторизация | Встроенная система пользователей Django |
| Развёртывание | Docker Compose |
| Контроль версий | Git, GitHub (код и документация проекта) |